UMOWA (PROJEKT) Nr /GK- ZP/2014                   zał. nr 4 do SIWZ

na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe

zawarta w Drawsku w dniu ………. pomiędzy:

Gminą Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Pana Marka Tchórzkę – Wójta Gminy Drawsko

a

zwanej w dalszej części umowy „Wykonawcą”

działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w……………….. pod pozycją

KRS: …………………

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu o przyznanie pomocy nr 00051-6921-UM1500091/13w ramach działania  „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe

w zakresie określonym w SIWZ, przedmiarach, STWiOR, ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującego zakresu robót:

- Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Urzędu Gminy w Drawsku

- Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Szacherskiego w Drawsku

- Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Armii Poznań w Drawsku

- Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w Drawskim Młynie – Szosa Dworcowa (oczyszczalnia)

- Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Wiosennej i Leśnej w Pęckowie

- Wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Pęckowie

- Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w Kwiejcach Nowych

- Modernizacja istniejących szaf sterowniczych w przepompowniach ścieków P6; P8; P9 monitoring, stacja dyspozytorska, monitoring Stacji Uzdatninia Wody (Chełst, Drawsko), agregat prądotwórczy na przyczepie transportowej wraz z montażem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar robót i zapisy  SIWZ.

§ 2. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Szczegółowy termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót stanowiących przedmiot umowy określa uzgodniony przez strony harmonogram. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu.

2. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Kierownikiem budowy będzie Pan/i –…………. ze strony Wykonawcy

- Nadzór inwestorski nad robotami sprawować będzie Pan/i – …………ze strony Zamawiającego

- Zakończenie robót do dnia 30.09.2014 r.

§ 3. WARTOŚĆ UMOWY

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za przedmiot umowy ustala się:

Netto:

VAT:

Brutto:

słownie:

- Zamawiający oświadcza, że zapewni środki finansowe dla sfinansowania zadania będącego

przedmiotem umowy.

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny 
NIP 7632087298

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości……………… złotych brutto (słownie złotych: ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie …………… złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej, której integralną częścią będzie bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót, potwierdzony przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wraz z załącznikami w postaci dokumentacji powykonawczej (2 egz.) oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Faktura końcowa płatna w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z bezusterkowym protokołem odbioru  końcowego z zastrzeżeniem ust. 7.

- W przypadku ujęcia w fakturze zakresu prac realizowanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktur Wykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń (lub innych dowodów) podwykonawców oraz dalszych podwykonawców o uregulowaniu wszelkich należności wraz z kopiami faktur wystawionymi przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców z potwierdzeniami ich zapłaty. Do czasu uregulowania należności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy z pomocą Podwykonawców,  na których Zamawiający wyraził zgodę, Wykonawca wraz z doręczeniem faktury jest zobowiązany złożyć oświadczenie o uregulowaniu wszystkich swoich zobowiązań wobec podwykonawców z tytułu umów o podwykonawstwo, zawartych zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 5. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę:

a) tzw. ustawowego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 147 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto).

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt a),  może być wnoszone we wszystkich formach

przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie

wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,

3.  Zabezpieczenie należy wnieść do dnia zawarcia umowy.

4.  Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt a), w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta jest zwracana w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie.

- Wykonanie  przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

- Urządzenie placu budowy

- Koszt obsługi geodezyjnej – wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą (3 egzemplarze)

- Ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót z winy Wykonawcy.

- Koszt demontażu, napraw i montażu m.in. ogrodzeń posesji innych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu.

- Przeprowadzenie badań, prób, jak również dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikowych do odbioru.

- Koszt opracowania instrukcji BHP i p.poż.

- Koszt opracowania planu BIOZ

- W razie nienależytego wykonania robót lub powstania szkody z winy Wykonawcy zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z art. 363 art. 483 i 484 Kodeksu Cywilnego.

- Zapewnienie wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem, stosowanie materiałów i urządzeń o standardzie niezbędnym do wykonania robót w stopniu, w jakim wymaga tego ich jakość.

- Po zakończeniu robót, usunięcie z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp. oraz uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego.

- Zapewnienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pełnej dostępności do robót, jak również informowanie ich o wcześniejszych odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Ubezpieczenie na własny koszt robót realizowanych w ramach niniejszej umowy, zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy i ochrony p-poż, stosowanie się do wymogów BHP.

- Informowanie na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażającej przerwaniem robót lub nie dotrzymaniem terminu realizacji.

- Nieodpłatne usunięcie usterek stwierdzonych w toku robót, podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego oraz uzyskanie i opłacenie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych, niezbędnych do wykonania kompletnego zadania i przekazania go do użytkowania.

§ 7. PODWYKONAWCY

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót Podwykonawcom, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, wyłącznie w zakresie określonym w złożonej ofercie. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców.               4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zamierzający zawrzeć umowę o

podwykonawstwo jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, i jej zmian;

5. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany do dołączenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6. Do zawarcia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy o roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z zakresem powierzonych do wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości zamówienia nie większej niż 50 000 zł

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zobowiązany jest do przyjęcia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy.     9. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

a) umowy  o podwykonawstwo muszą zawierać zakres robót powierzony podwykonawcy do wykonania

b) przedmiot umowy powierzony do wykonania podwykonawcy nie może wykraczać poza zakres umowy o zamówienie publiczne

c) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikających z oferty Wykonawcy

d) umowy nie mogą być sprzeczne ze SIWZ oraz dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą

e) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy

f) termin wykonania robót przez Podwykonawcę winien być zgodny z terminem wykonania przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą bądź krótszy,

g) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę

§ 8 USUWANIE USTEREK I WAD ORAZ WYKONANIE ZASTĘPCZE

1.Zamawiający ma prawo sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach oraz usterkach

poinformować niezwłocznie Wykonawcę, poprzez wpis do dziennika budowy,

bez  oczekiwania na częściowy lub końcowy odbiór robót. Zgłoszone wady oraz usterki

Wykonawca usunie nieodpłatnie, w uzgodnionych obustronnie terminach. Również w tym

terminie powinny być usunięte wady i usterki wykryte przez Wykonawcę we własnym

zakresie.

  - Wykonawca nieodpłatnie usunie wady i usterki powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ujawnione w toku odbioru końcowego i gwarancyjnego. Wykonawca usunie

również wszelkie uszkodzenia infrastruktury, które nastąpią przy okazji lub w związku z realizacją przedmiotu umowy.

3.  Jeżeli wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy, a koszty potrącić  z wynagrodzenia Wykonawcy pierwotnego lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez utraty

gwarancji na wykonane roboty. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek innemu Wykonawcy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pierwotnego, co najmniej 14 dni przed ich powierzeniem.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę całego zakresu zleconych prac Zamawiający może je zlecić do wykonania innemu Wykonawcy. Nastąpi wówczas obniżenie wynagrodzenia proporcjonalnie do wykonanego zakresu robót, co nie wyklucza naliczenia kar umownych.

O zamiarze powierzenia wykonania brakującego zakresu robót innemu Wykonawcy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pierwotnego, co najmniej 7 dni przed ich powierzeniem.

§ 9. ODBIORY ROBÓT

- Wykonawca powiadamia Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do odbioru  pisemnym zgłoszeniem na adres siedziby Zamawiającego

- Odbiór końcowy przedmiotu inwestycji rozpocznie się w terminie do 10 dni roboczych od daty uzyskania gotowości do odbioru, potwierdzonej pismem Wykonawcy do Zamawiającego

- W protokolarnym odbiorze robót uczestniczą inspektor nadzoru, kierownik budowy oraz minimum po jednym upoważnionym przedstawicielu Zamawiającego oraz Wykonawcy.     Gdy roboty będące przedmiotem odbioru zostały wykonane przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) bądź z jego udziałem, w odbiorze będzie uczestniczył dodatkowo Podwykonawca (dalszy Podwykonawca). Jeżeli Zamawiający dokonuje odbioru bez zastrzeżeń, to oświadcza, że kwituje wykonanie robót przez Wykonawcę i kwituje wykonanie robót przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę). Protokół odbioru sporządza się w dwóch egzemplarzach - po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy oraz dodatkowo po jednym egzemplarzu dla każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy).

- Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego uważana jest za termin wykonania przedmiotu umowy.

- Odbiór gwarancyjny zostanie przeprowadzony na pisemne żądanie Wykonawcy, zgłoszone po upływie okresu przewidzianego w §10 ust. 1 umowy. Data podpisania protokołu odbioru gwarancyjnego bez uwag będzie oznaczała zakończenie obowiązywania gwarancji.

- O zakończeniu okresu gwarancji Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie   w takim czasie, aby Zamawiający mógł wyznaczyć termin komisji odbioru gwarancyjnego, najpóźniej w dniu poprzedzającym termin zakończenia gwarancji.

§ 10. GWARANCJA i RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 11. ZMIANA UMOWY

1. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana jest korzysta dla zamawiającego albo gdy wystąpiły okoliczności, których strony przy dołożeniu należytej staranności na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia.

2. Przewiduje się możliwość zmiany umowy także w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od stron umowy zajdzie opóźnienie w terminie wykonania określonego etapu realizacji przedmiotu zamówienia lub w przypadku, gdy zostanie dokonana zmiana umowy zawartej przez Zamawiającego z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, która będzie miała wpływ na realizację umowy z Wykonawcą.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących możliwość zmiany umowy                      i dowiedzenia się o tym przez daną stronę, zawiadomi ona pisemnie o tych okolicznościach drugą stronę podając przyczynę chęci dokonania zmiany umowy.

4. Zmiany podwykonawcy na warunkach określonych w SIWZ i niniejszej umowie.

§ 12. KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych, w następujących przypadkach i w wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień:

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, chyba że termin został przesunięty

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po odbiorze.

b) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 pkt. 1 umowy.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu odbioru,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego

w  wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn o których mowa w § 145 ustawy.

c ) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub projekt jej zmiany,

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

f) za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5000,00 złotych za każdą zmianę.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej dokona jej zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

2) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca,

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą

umową,

5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 3 niniejszej umowy,

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferta Wykonawcy i dokumentacja projektowa oraz ustalony przez Strony harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Do koordynowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy wyznacza się:

  - ze strony Zamawiającego :

  - ze strony Wykonawcy :

- Wykonawca i Zamawiający mianują swoich pełnomocników (Kierownika Budowy    i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

- Pełnomocnicy będą upoważnieni do podejmowania decyzji związanych z realizacją Przedmiotu umowy i do podpisywania odpowiednich dokumentów.

- Wykonawca na koszt własny oznakuje obiekt (tablice informacyjne).

- Zlecenie części robót objętych zamówieniem, przez Wykonawcę dla podwykonawcy nastąpi tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy „Prawo budowlane” oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16. Wszelkie zmiany treści umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 17. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:						   WYKONAWCA: