W SIWZ w załączniku nr 6 – wzór( projekt) umowy wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 pkt 1 umowy otrzymuje brzmienie:

,, 1. Termin zakończenia budowy:

I etap do 15.12.2009r.

II etap do 30.06.2010r.”

oraz § 4 umowy otrzymuje brzmienie:

,, 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto ………………..zł

( słownie złotych :……………………./100), płatne w dwóch częściach:

1 część po zakończeniu realizacji I etapu zadania do 15.12.2009 r. tj..……………………………na podstawie faktury częściowej.

2 część po zakończeniu realizacji II etapu zadania do 30.06.2010 r.

tj. ……………………………na podstawie faktury końcowej.

2.Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w formie wynagrodzenia ustalonego na podstawie kosztorysu ofertowego oraz rzeczywiście wykonanych robót.

3. Zapłaty za przedmiot umowy Zamawiający dokona w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia faktury VAT, poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w treści umowy, nie wcześniej jednak niż 30 dni od daty wykonania określonego etapu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane- podpisanie przez strony bezusterkowego protokołu- odpowiednio częściowego, końcowego odbioru robót. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.”